**תיכנון פרויקט Fly pack**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סוג משתמש | רכיבי על | תתי רכיבים | תאריך יעד |
| USER | תפריט + התחברות +  הרשמה + ולידטורים  ביצוע הזמנה  צפייה בהזמנות | א. מאסטר פייג' אמצע אוקטובר 2020  ב. תפריט משתנה לפי  מצב  ג. התחברות  ד. הרשמה   1. בחירת פריטים להזמנה 2. ביצוע הזמנה בוצע 3. הצגת ההזמנות 4. ביטול הזמנה | בוצע  29.10  בוצע |
| מנהל מערכת | הוספת חנות ,מנהל חנות ושליח  צפייה בהזמנות  עמוד אינפורמציה | יצירת עמוד הרשמה משתנה לפי quary string   1. יצירת עמוד צפייה המשתנה לפי סוג משתמש   יצירת עמוד אינפורמציה | בוצע  בוצע  בוצע |
| מנהל חנות | עמוד אינפורמציה  צפייה בהזמנות | 1. עמוד אינפורמציה לפי משתמש   יצירת עמוד לפי סוג משתמש | בוצע  בוצע |
| שליח | צפייה בהזמנות  מסלול משלוחים | יצירת עמוד לפי סוג משתמש   1. חישוב המסלול 2. העברת המסלול לצד לקוח עם גייסון 3. יצירת המפה | בוצע  בוצע רק לתקן קו |
| שירות רשת | צירוף המוצרים של החנות לטבלת המוצרים שלי  עידכון המלאי בחנות | 1. שליפת המוצרים מהטבלה של החנות 2. הוספת המוצרים לטבלה שלי   לעדכן לפי הפריטים שהוזמנו | 24.10  27.10 |
| עיצוב | עיצוב כל הדפים+תיקונים | לעצב את הכל | 31.10 |